Zápis z V. zasedání ZO dne 6.6. 2007 v 18 hod

v zasedací místnosti OÚ Neubuz

Přítomno:		7 členů

Nepřítomno:	0

Omluveno:		0

Ověřovatelé zápisu:		p.Tomšů Stanislav, p.Hynčicová Ivana

Zapisovatelka:			p.Hynčicová Ivana

Program:		1. Zahájení

2. Ověření zápisu z minulého jednání

3. Investiční plány

4. Možnost financování z fondů EU

5. Závěrečný účet a účetní audit

6. Organizační záležitosti

7. Diskuse

8. Závěr

1.)		Starosta obce p.Dubovský zahájil V. zasedání ZO, na kterém přivítal všechny  přítomné. Úvodem přednesl program zasedání, který byl členy  ZO schválen bez připomínek.

2.)	Byl zkontrolován a ověřen zápis z IV. zasedání ze dne 4.4.2007.

3.+4.)	Investiční plány + možnosti financování

Kanalizace – byla oslovena firma Centroprojekt Zlín, která dělá projekty na kanalizaci i pro Slušovice, na které bychom se měli asi napojit (je to i v plánu vodovodů a kanalizací pro Zlínský kraj). Bude nutné vypracovat geodetický projekt a provést kamerový monitoring  a vyčištění stávající kanalizace. Na základě prezentace a finanční nabídky byla na tuto práci vybrána firma SEZAKO Prostějov. Monitoring a čištění stávající kanalizace bude stát cca 170.000,- až 185.000,- Kč. Žádost o dotaci by bylo možné podat za Mikroregion Slušovicko.

Úprava krajnice směrem ke Všemině je odložena až do vyřešení projektu kanalizace.

Úprava cesty za kapličkou – nutno provést geodetické zaměření, vypracovat projekt. Sloupy el. vedení je možné posunout jen na základě projektu a povolení EON. Celá věc bude projednána až po konzultacích s projektanty a na základě cenového návrhu.

Moštárna – oprava stolů a laviček nebyla dodnes provedena. P. Sedláček slíbil, že do prázdnin bude vše hotovo.

Sportovně-kulturní areál – pracuje se na návrzích, měřeních. O dotaci bude možno zažádat pravděpodobně z programu rozvoje venkova (SZIF) na podzim. Je nutné všechno upřesnit a požádat o stavební povolení zatím na první etapu – víceúčelové hřiště a herní areál. Na zbytek vypracovat studii – budova, podium. Do budovy umístit hygienicky nenáročné aktivity – bowling, fitness centrum, saunu (bez bazénu). Po exkurzi v různých víceúčelových zařízeních jsme zjistili, že bazény a whirpooly jsou značně finančně náročné na údržbu.

Prostor vedle budovy hasičárny – plot plynostanice nelze odstranit. Chaloupka dána k dispozici Mysliveckému sdružení jako klubovna. Myslivci udělají pořádek v zahradě, zlikvidují starou kůlnu a postaví v tomto prostoru pergolu s posezením, kde bude možno pořádat různé spol. akce – táboráky apod. Vše bude provedeno brigádně.

5.)	Závěrečný účet a účetní audit

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2006, který byl vyvěšen na veřejné desce 16.5. – 4.6. 2007.

ZO projednalo a vzalo na vědomí zprávu o provedeném účetním auditu.

Byly zjištěny nedostatky v některých bodech, nutno opravit.

6.)	Organizační záležitosti

ZO projednalo a schválilo příspěvek 15.000,- Kč nadaci na opravu kostela ve Slušovicích.

ZO projednalo a schválilo navýšení rozpočtu ZŠ Neubuz o 80.000,-Kč

ZO projednalo a schválilo konání dětského dne – termín 24.6.2007. Organizačně zajistí Zábojníková + Hynčicová, spolupráce SDH, Myslivecké sdružení. Ceny, občerstvení cca 6.000,- Kč

ZO projednalo a schválilo opravu kabelové televize – program Spektrum – nový příjimač, oprava zvuku na programu NOVA, cca 10.000,- Kč

ZO projednalo a schválilo pořádání zájezdu na sv.Hostýn pro seniory naší obce a úhradu dopravy – termín 14.7.2007, cca 4.000,- Kč

ZO projednalo a schválilo příspěvek ASPV Slušovice a SK Neubuz na letní tábor ve výši 2.000,- Kč

ZO projednalo a schválilo nabídku a úhradu za monitoring a čištění stávající kanalizace firmou SEZAKO Prostějov ve výši 174.000,- Kč

ZO projednalo a schválilo příspěvek na soustředění Country kroužku ve výši cca 1.000,- Kč

ZO projednalo a zamítlo nákup přenosného radaru na měření rychlosti v obci – náklady cca 100.000,- - 150.000,- Kč jsou příliš vysoké. Počkáme až se ceny sníží. Levnější bude vybudování přechodu pro chodce na komunikaci směr Slušovice + dopravní značku upozorňující na tento přechod. Starosta už jednal s kompetentními orgány, příslib realizace.

Místostarostka seznámila přítomné s tím, že účetní obce p.Škabrahová pravděpodobně 31.12.2007 ukončí pracovní poměr na OÚ a bude se muset najít nová účetní a nová uklízečka. P.Zábojníková zajistí uveřejnění pracovních nabídek.

7.)	Diskuze

8.)	Závěr zasedání 20.15 hod.

Ověřovatelé zápisu:		Hynčicová Ivana

Tomšů Stanislav

Dubovský Miroslav, starosta