Zápis z XII. zasedání ZO dne 15.9. 2008 v 18 hod

v zasedací místnosti OÚ Neubuz

Přítomno:		7 členů

Nepřítomno:	0

Omluveno:		0

Ověřovatelé zápisu:		p.Hynčicová Ivana, p. Sedláček Pavel

Zapisovatelka:			p.Zábojníková Renata

Program:		1. Zahájení

2. Ověření zápisu z minulého jednání

3. Sportovní areál

4. Ostatní investiční akce

5. Plán společenský akcí - podzim

6. Organizační záležitosti

7. Diskuse

8. Závěr

1.)		Starosta obce p.Dubovský zahájil XII. zasedání ZO, na kterém přivítal všechny  přítomné. Úvodem přednesl program zasedání, který byl členy  ZO schválen bez připomínek.

2.)	Byl zkontrolován a ověřen zápis z  XI. zasedání ze dne 18.6.2008.

3.)	Sportovní areál

Sportovní areál je téměř hotový, počasí bylo výborné a tak se dělalo pořád. Chybí celá výsadba a elektrická přípojka – musí se dořešit. Během stavby se přišlo na to, že výhodnější bude vybudovat nové odběrní místo – s ohledem na možnou budoucí výstavbu zbytku areálu. Zjistit na E.ON a stavebním úřadě, jak to udělat. Do 30.10.2008 musíme podat žádost o průběžné financování, jelikož jsme firmě STAVO už půlku akce zaplatili a brzy budou chtít další peníze za další hotovou práci.

4.)	Ostatní investiční akce

Příjezdová komunikace od fy MOKATE – zatím nic nového

Komunikace za kapličkou – zjistit, jak je to s vlastnictvím, popřípadě odkoupit tak, aby byla dost široká. – starosta

Kanalizace – nic nového

Přístavba školy – schváleno vypracování studie – ing. Pechal,

cca 10.000,- Kč.

Parkoviště vedle obecního úřadu – projektová dokumentace bude 22.9.2008.

Fotbalové hřiště – do jara, než začne sezóna, vyměnit výplně u zábran – odstranit kovové tyče a nahradit sítěmi – schváleno.

Stavební úpravy v budově OÚ – probourání a montáž dveří do zasedací místnosti – schváleno.

5.)	Plán společenských akcí – podzim

Zájezd na Roháče – 26.-27.9.2008 – obec organizuje, hradí si každý sám

Hodová zábava – 25.10.2008 – SDH Neubuz

Setkání seniorů – 7.11.2008 – organizačně zajistí Zábojníková, finance (občerstvení, hudba, vystoupení)  cca 20.000,- Kč

Mikulášská besídka – 5.12.2008  (org. Zábojníková, Hynčicová) finance (balíčky, občerstvení) – 5.000,- Kč

6.)	Organizační záležitosti

ZO projednalo a odložilo žádost o příspěvek nadaci na opravu střechy kostela.

ZO projednalo žádost p. Jany Čubové o odprodej pozemku.

ZO projednalo a zamítlo nákup pozemku od p. Vocela u potoka, bude odstraněna brána a umožněn přístup

ZO projednalo a schválilo žádost  o zařazení do sítě CZECH POINT a žádost o dotaci ve výši 52.000,- Kč – dotace byla přidělena. Budou za ni vybavena 2 pracoviště.

ZO projednalo a schválilo veřejnoprávní smlouvu s městem Vizovice o přenesené působnosti, dle zákona o přestupcích na dobu neurčitou, s platností od 1.1.2009.

ZO projednalo a schválilo zapojení obce Neubuz do komunitního plánu sociálních služeb a pověřilo p. Zábojníkovou k zastupování obce Neubuz

ZO projednalo a schválilo úhradu geodetického zaměření pozemků pod komunikacemi – nutné pro převod od ŘSZK.

ZO projednalo a schválilo 2.zZměnu rozpočtu dle přílohy.

ZO projednalo a schválilo úhradu faktury ing. Pechalovi za projektovou dokumentaci k územnímu řízení – sportovní areál – 40.000,- Kč

ZO bere na vědomí – 17.-18.10.2008 se uskuteční volby do Senátu

ZO projednalo a schválilo příspěvek na Drakiádu – 1.200,- Kč

ZO projednalo a schválilo úhrady ubytování žáků ZŠ, kteří jedou do Prahy na výlet za odměnu za reprezentaci školy.

ZO projednalo a schválilo úhradu dopravy na Svatohubertskou pouť na sv. Hostýn – 3.000,- Kč

7.)	Diskuze

8.)	Závěr zasedání   21.15 hod.

Ověřovatelé zápisu:			p. Hynčicová Ivana

p. Sedláček Pavel

Dobovský Miroslav, starosta