Zápis z XV. zasedání ZO dne 22.4. 2009 v 18 hod

v zasedací místnosti OÚ Neubuz

Přítomno:

7 členů

Nepřítomno:
0

Omluveno:

0 

Ověřovatelé zápisu:

p. Sedláček Pavel, Trunkát Petr
Zapisovatelka:


p.Zábojníková Renata    

Program:

1. Zahájení




2. Ověření zápisu z minulého jednání  




3. Sportovní areál

4. Ostatní investiční akce

5. Plán  kulturních akcí
6. Organizační záležitosti

7. Diskuse

8. Závěr
1.)

Starosta obce p.Dubovský zahájil XV. zasedání ZO, na kterém přivítal všechny  přítomné. Úvodem přednesl program zasedání, který byl členy  ZO schválen bez připomínek.

2.)
Byl zkontrolován a ověřen zápis z  XIV. zasedání ze dne 11.2.2009.

3.)
Sportovní areál

Je vyřízeno „Předčasné užívání stavby“ – na 6 měsíců. Tráva bude zaseta příští týden. Jinak hotovo. Projekt na el.přípojku pořád někde vázne. Oficiální otevření se udělá při dětském dnu 21.6. – turnaj v malé kopané.
ZO schválilo nákup sportovního vybavení – míčů, ten.raket  apod.

4.)
Ostatní investiční akce

Parkoviště u obecního úřadu – zatím odloženo, musí se vyřešit papírově – myslivna není zapsána na katastru. Vyřídit doklad o existenci stavby, přidělit č.p., geodeticky zaměřit, udělat pasport stavby a nechat zapsat do evidence katastrálního úřadu– zajistí Zábojníková

Kanalizace  - Centroprojekt pracuje na projektu. Firma IWWA nabídla možnost zažádat na podzim o dotaci – nabídka odmítnuta, krátký termín. Projekt musí být hotový do konce listopadu kvůli dotaci, o kterou jsme požádali na kraji. Do 30.11.2009 musí být podáno vyúčtování a závěrečná zpráva.

5.)
Plán kulturních akcí


Dětský den + turnaj v malé kopané na novém hřišti 21.6.2009


Organizačně zajistí Hynčicová + Zábojníková


ZO schvaluje financování ve výši  10.000,- Kč

6.)
Organizační záležitosti


- Park na návsi – nutno provést nové nátěry, úklid, upravit zeleň, růže

- Moštárna – provést opravu a nátěr laviček

- Volby do Europarlamentu budou 5.-6.6.2009

- SDH dostali darem od Zlínského kraje 5ks zásahových oděvů včetně obuvi  - cena cca 45.000,- Kč

- Manželé Trnovcovi podali žádost o odkup obecního pozemku v Dešné, zatím odloženo, napřed starosta zjistí o jaký pozemek jde.
- ZO projednalo a neschválilo žádost o příspěvek pečovatelské službě Dotek o.p.s.
- ZO projednalo a schválilo úhradu  za dopravu na soutěž Přehlídka podiových skladeb ve Zlíně, kterou pořádá ASPV – cca 2.000,-Kč

- ZO projednalo a schválilo úhradu  za soustředění dětí SDH v Trnavě – cca 12.000,- Kč

- ZO projednalo zprávu velitele SDH o nutnosti nákupu hasičské přenosné stříkačky – žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova  byla zamítnuta, bude muset investovat obec – p.Tomšů  udělá průzkum cen.
- ZO projednalo a schválilo pořízení nové mapy do parku na návsi – zajistí p. Zábojníková

- ZO projednalo a schválilo úpravy na fotbalovém hřišti – provede se oprava zábran – výměna železných tyčí za sítě, nátěry veškerých konstrukcí a další případné opravy. Veškeré práce provede firma Gajdošík ze Všeminy. Celková cena oprav bude cca 200.000,- Kč.

7.)
Diskuze

8.)
Závěr zasedání  v 19.45 hod.

Ověřovatelé zápisu:


p. Sedláček Pavel







p. Trunkát Petr







Dubovský Miroslav, starosta
